PersonelMedisa Geliştirici Raporu

1. Proje Amacı
PersonelMedisa’nın ana hedefi, personel yönetimini üç net merkeze ayırmak:

- Kayıt: yeni personel giriş merkezi

- Süreç: seçilen personelin çalışma hayatı boyunca oluşan tüm operasyonel kayıtlarının giriş merkezi

- Raporlar: çıktı, kontrol, özet ve karar ekranı

Buradaki ana ürün kararı şu:
Personel Kartı veri giriş ekranı olmaktan çıkmalı, daha çok okuma / inceleme / dosya görüntüleme merkezi gibi davranmalı.
Asıl veri üretimi ağırlıklı olarak Kayıt ve özellikle Süreç tarafında toplanmalı.

2. Nerede Çizgiden Çıkıldı
Projede zamanla birkaç sebeple yön bulanıklaştı:

- aynı iş farklı ekranlarda yapılmaya başladı

- Süreç, Tarihçe, Timeline, Kart, Rapor kavramları birbirine karıştı

- bazı alanlar kullanıcı dili yerine model/backend diliyle görünmeye başladı

- kişi bazlı operasyon ekranı netleşmeden form alanları öne çıktı

- bazı akışlar route/state ile doğrudan forma girerken, bazıları shell/kabuk yapısına düşüyordu

Bu yüzden kullanıcı açısından şu soru zorlaştı:
“Ben bu işlemi nereden yapacağım?”

3. Şu Anki Doğru Ürün Yönü
Net kararlarımız:

- Kayıt ayrı sekme olarak kalacak

- Süreç ayrı sekme olarak kalacak

- Kayıt: yeni personel oluşturma / ilk giriş

- Süreç: kişi seçildikten sonra o kişiye ait tüm çalışma hayatı olaylarının işlendiği yer

- Tarihçe: okuma alanı

- Timeline: tarihçenin görsel gösterim biçimi

Yani:

- Süreç = yazan taraf

- Tarihçe = okuyan taraf

4. Süreç Sekmesinin Hedef Mimarisi
Süreç sekmesi kişi-merkezli çalışmalı.

Beklenen akış:

- Önce kişi seçilir

- Kişi seçilince genel bilgi özeti görünür

- Genel bilgilerde en az şu alanlar olur:

  - Ad Soyad

  - T.C. Kimlik No

  - Doğum Tarihi

  - Bölüm

  - Bağlı Amir

  - Kan Grubu

  - Telefon

  - İşe Giriş Tarihi

  - Personel Tipi

- Sağda veya ilgili alanda işlem butonları görünür

- Bir işlem butonuna basılınca:

  - genel bilgi alanı kapanır

  - ilgili işlem alanı ana çalışma alanı olur

Bu yapıdaki ana fikir:
önce kişiyi bağla, sonra olayı işle.

5. Süreç İçindeki Ana İşlem Mantığı
Şu an en net ana işlem grubu:

- Devamsızlık

Devamsızlık alt işlemleri:

- İzin

- Rapor

- İş Kazası

- İzinsiz Gelmedi

- Geç Geldi

- Erken Çıktı

Önemli ürün kararı:

- İşten Ayrılma, Devamsızlık altına gömülmeyecek

- o ayrı bir lifecycle/personel kapanış işlemi olarak ele alınacak

6. SGK ve Resmi İşlem Kuralı
Bu taraf kritik; burada yanlış yönlendirme riski yüksek.

Ana prensip:
Kullanıcıya teknik kodlar değil, gerçek olay sorulacak.
Sistem resmi etkileri otomatik hesaplayacak.

Kullanıcıya sorulacak:

- ne oldu

- hangi tarihte oldu

- gerekiyorsa başlangıç/bitiş

- gerekiyorsa açıklama / belge

Sistem arkada hesaplayacak:

- eksik gün oluşur mu

- SGK eksik gün nedeni ne olur

- ücret kesintisi etkisi var mı

- hafta tatili etkisi var mı

Kullanıcıya doğrudan gösterilmeyecek:

- SGK kodu

- enum adı

- iç payload dili

- teknik referans eşleşme metinleri

Bilinen mevcut kurallar:

- maktu aylık personelde eksik gün yoksa SGK 30

- 31 gün çeken ayda 1 eksik gün varsa 30

- Şubat 28 günde 1 eksik gün varsa 27

- ücretli izin / yıllık izin eksik gün sayılmaz

- izinsiz gelmedi eksik gün sayılır

- raporlu hastalık eksik gün sayılır

- raporlu iş kazası eksik gün sayılır

- geç geldi / erken çıktı eksik gün mantığında değildir

7. Şu Anki Aktif Toparlama Paketi
Şu an uğraştığımız paket:
Süreç kabuğunu netleştirmek

Owner dosyalar:

- KayitSurecWorkspace.tsx

- kayit-surec.css

Bu pakette hedef:

- directSurecEntry kabuğu atlatmayacak

- kişi seçimi / hazır personel id olsa bile aynı kişi-merkezli shell kullanılacak

- işlem açılınca genel bilgiler kapanacak

- işlem alanı daha dominant ve tam genişlik hissi verecek

- sağ/alt okuma alanı veri olarak aynı kalacak ama ana işlemi bölmeyecek

- Süreç Kayıtları dili Kayıt Tarihçesi gibi okuma diline çekilecek

- İzinsiz Devamsızlık metni İzinsiz Gelmedi olacak

Bu pakette özellikle dokunulmuyor:

- SurecFormFields.tsx

- AppShell.tsx

- SGK hesap motorları

- backend payload mantığı

- işten ayrılma akışı

- raporlar / yönetim / deploy / workflow

8. Neden Bu Şekilde İlerliyoruz
Çünkü proje bir anda büyük refactor kaldırmaz.
Önce ekran kabuğunu oturtursak:

- kullanıcı nereye basacağını anlar

- ürün dili netleşir

- sonra form sadeleştirme daha güvenli olur

- sonra ayrı işlemleri (işten ayrılma, ücret/prim, amir, görev) daha temiz ekleriz

Yani sıralama şu:

- kabuk

- terminoloji

- akış

- form sadeleştirme

- yeni işlem kolları

9. Çalışma Protokolümüz
Bizim birlikte çalışma düzenimiz:

- önce repo/owner doğrulaması

- önce kök teşhis

- sonra dar ameliyat planı

- onaydan önce kod yok

- minimum diff

- sağlam alanlara dokunmama

- kapsam dışına çıkmama

Kota yönetimi için:

- ürün yönü ve riskli kararlar burada

- dar owner teşhisi ve kaba kod teslimi Cursor’da olabilir

- son kalite kontrol yine burada yapılır

Ben seni şu durumlarda Cursor’a yönlendireceğim:

- dosya sayısı artarsa

- aynı dosyada tekrar tekrar revizyon varsa

- uzun JSX/CSS teslimi gerekiyorsa

Benim burada kalmam gereken durumlar:

- SGK / resmi mantık

- ürün yönü

- kapsam kayması

- birden çok doğru çözüm olması

- Cursor çıktısının bozuk / yarım gelmesi

10. Yakın Vadeli Yol Haritası

- Süreç shell paketini bitir

- Shell oturduktan sonra Devamsızlık alt akışlarının görünümünü sadeleştir

- Sonra form içindeki teknik/model kokulu alanları kullanıcı diline yaklaştır

- Sonra İşten Ayrılmayı ayrı lifecycle işlemi olarak tasarla

- Daha sonra diğer işlem gruplarını netleştir:

  - Zimmet

  - Görev / Unvan

  - Bağlı Amir

  - Ücret / Prim

  - Belgeler

  - Tarihçe

11. Tek Cümlelik Özet
Bu projenin doğru yönü şu kanka:
Kayıt yeni personel içindir, Süreç seçilen personelin tüm çalışma hayatı olaylarını yazmak içindir, Tarihçe ise sadece bunları okumak içindir.